Протокол № 4

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации

приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»

на территории Шуйского сельского поселения

Место проведения: пос. Шуя, ул. Школьная, д. 13, администрация Шуйского сельского поселения

Дата проведения: 26 октября 2017 года

Время проведения: 13.30

Председательствовал:

| Соколова А.В. | - | Глава Шуйского сельского поселения, Председатель общественной комиссии |
| --- | --- | --- |

Присутствовали члены комиссии:

| Скобелкина Т.С. | - | Заместитель главы администрации, секретарь общественной комиссии |
| --- | --- | --- |
| Шмаеник О.Н. | - | Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Республики Карелия |
| Мельянцова Т.А. | - | Ведущий бухгалтер администрации |
| Остальцова С.В. |  | Заместитель Председателя Совета Шуйского сельского поселения |
| Михайлова Т.А. |  | Председатель Совета ветеранов пос. Шуя |
| Смотрова О.В. |  | Ответственный секретарь газеты «Oma Mua» (издательство «Периодика») |

Приглашенные:

|  | - |  |
| --- | --- | --- |

Повестка дня:

1. Об использовании финансовых средств граждан в ходе реализации  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Шуйского сельского поселения на 2017 год» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Докладывает: Соколова А.В., Глава Шуйского сельского поселения.

1. СЛУШАЛИ:

Соколову А.В., Главу Шуйского сельского поселения –  в ходе реализации муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории Шуйского сельского поселения на 2017 год» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» было реализовано два проекта:

1) Благоустройство дворовой территории - Ремонт асфальтобетонных покрытий проездов к жилым домам № 2,3,4,5 по ул. Советской в п. Шуя.

2) Благоустройство общественной территории - Освещение дороги (набережной), проходящей вдоль реки по улице Полевая в пос. Шуя.

В ходе реализации были освоены финансовые средства в сумме 1132,9 тыс. рублей, из них:

1) 1 024,0 тыс. рублей за счет средств из бюджета Республики Карелия;

2)    147,0  тыс. рублей за счет средств муниципального образования;

3)   23,9 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования:

18,9 тыс. руб. – поступления от физических лиц,

5 тыс. руб.- от юридических лиц (ООО «Камелина»).

Все средства безвозмездных поступлений были использованы при благоустройстве общественной территории - Освещение дороги (набережной), проходящей вдоль реки по улице Полевая в пос. Шуя.

Муниципальный контракт по результатам аукциона по проведению работ по монтажу уличного освещения по ул. Полевая был заключен на сумму 395, 541 тыс. руб., из них 23,9 тыс. руб. – безвозмездные поступления от граждан и юридических лиц.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию Главы Шуйского сельского поселения.

Голосовали: «за» - 7, «против» - __, «воздержались» - __.

Председательствующий 							         А.В. Соколова

Секретарь общественной комиссии					         Т.С. Скобелкина